南华县农村危房改造工作领导小组办公室文件

南农危改办发〔2017〕13号

南华县农村危房改造工作领导小组办公室

关于下达2017年脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造计划任务的通知

各乡镇人民政府：

按照省委省政府、省住建厅、省扶贫办和《楚雄州住房和城乡建设局 楚雄州扶贫开发办公室关于下达2017年脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造计划任务的通知》（楚住建村〔2017〕19号）要求，结合我县工作实际，现将南华县2017年脱贫攻坚4类重点对象危房改造计划任务分配有关事项通知如下：

一、分配原则

州级下达南华县2017年度脱贫攻坚4类重点对象危房改造计划任务1127户，具体分配指标见附件。计划指标优先向马街镇脱贫摘帽镇倾斜，完全满足上报的需求计划数。其余乡镇要结合脱贫攻坚实际，根据本地C、D级危房存量数，尽量满足2017年脱贫出列村任务。县级将计划任务和资金切块下达至各乡镇，严禁将中央、省级和州级补助资金摊薄用于扩大农村危房改造计划任务。

二、工作任务

（一）危房改造对象认定。建档立卡贫困户身份识别以扶贫部门认定为准，低保户和农村分散供养特困人员身份识别以民政部门认定为准，贫困残疾人家庭身份识别应由残联商扶贫或民政部门联合认定为准。县住建局依据上述部门提供的4类重点对象名单组织开展危房认定。经认定为C级和D级危房的4类重点对象列为危房改造对象。已纳入易地扶贫搬迁计划的4类重点对象不得列为农村危房改造对象。

（二）突出重点制定计划方案。各乡镇要精准核实4类重点对象农村危房改造C、D级危房存量，合理测算并编制年度农村危房改造实施方案，其中2017年度下达的计划任务，修缮加固改造比例必须达到50%以上。对预下达任务已提前开工实施的4类重点危房改造对象要组织逐户核查，其中不属于4类重点对象或拆除重建的面积未按本文第（四）条要求建设的，不得列入危房改造计划任务范畴。

（三）认真开展分级分类进行补助。大力推广加固改造方式。C级危房原则上采用加固改造方式。D级危房通过加固改造可以达到抗震要求的，应当采用加固改造方式；通过加固改造达不到抗震要求的，应当拆除重建。各乡镇要按照“一户一方案”的方式，将纳入年度改造计划的农户按照加固改造、拆除重建、兜底帮建三类以上，科学制定分级分类补助标准，用好用活补助资金，不得将补助资金平均发放给建房农户。

（四）严格控制建房面积。4类重点对象拆除重建房屋建筑面积原则上1至3人户控制在40－60平方米内；且1人户不低于20平米、2人户不低于30平米、3人户不低于40平米；3人以上户人均建筑面积不超过18平米，不得低于13平米。兜底解决的特困户，改造房屋的建筑面积按下限标准控制。

（五）严格把关、确保廉洁。各乡镇要严格贯彻公平、公正、公开开展农村危房改造工作的相关政策，要指导各村委会按程序组织开展农村危房改造补助对象的申报和审核工作，确实将农村危房改造政策用到4类重点对象人群中；各级驻村扶贫工作队要深入村组农户，组织、帮助、指导村组干部开展好农村危房改造前期工作，要严格落实个人申请、民主评议、名单公示、对象审批等，做到一户一档、核实一户、建档一户，改造一户、核销一户。同步建立电子档案和纸质档案两套台账，对于未录入4类重点对象危房信息系统、危房未经住建部门认定、贫困身份未经扶贫、民政、残联认定的，不得安排指标和补助资金。

三、有关要求

（一）2017年度4类重点对象危房改造任务于2017年10月底前全面开工建设，修缮加固任务于2017年12月底前全部竣工，其它任务于2018年4月底前全部竣工。其中，2017年脱贫出列村建档立卡贫困户危房改造任务必须在2017年12月底前竣工。

（二）各乡镇接到此通知后于10月31日前将任务分解到户，并将分解到户名册报县农危改办。

（三）各乡镇要加大审计和督查检查力度，严防重复享受农危改补助、套取补助资金、向不符合要求对象发放补助以及假借名义收取各类费用或索取好处等问题发生。

附件：南华县2017年度脱贫攻坚4类重点对象危房改造计划分配表

南华县农村危房改造

领导小组办公室

2017年10月25日

南华县农村危房改造工作领导小组办公室 2017年10月25日印发

| 南华县2017年度脱贫攻坚4类重点对象危房改造计划分配表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡 镇 | 计划实施C级加固改造户数 (户) | 计划实施D级拆除重建户数（户） | 合 计 | 备 注 |
| 龙川 | 100 | 26 | 126 |  |
| 沙桥 | 65 | 15 | 80 |  |
| 雨露 | 25 | 4 | 29 |  |
| 五街 | 50 | 30 | 80 |  |
| 一街 | 40 | 48 | 88 |  |
| 罗武庄 | 45 | 5 | 50 |  |
| 红土坡 | 60 | 5 | 65 |  |
| 五顶山 | 70 | 10 | 80 |  |
| 马街 | 460 | 13 | 473 |  |
| 兔街 | 43 | 13 | 56 |  |
| 合计 | 958 | 169 | 1127 |  |